SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Oznaczenie sprawy

IiZP.271.5.2014

Dotyczy:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  roboty budowlane  o wartości powyżej 30.000,00 euro a  poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych,  w trybie przetargu nieograniczonego.

Kołbiel dnia  5  maja 2014 r.

SPIS  TREŚCI

Rozdział        I       Nazwa oraz adres  Zamawiającego

Rozdział       II      Tryb udzielenia zamówienia

Rozdział     III        Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział     IV       Oferty  częściowe

Rozdział      V       Zamówienia uzupełniające

Rozdział     VI       Oferty  wariantowe

Rozdział    VII       Zaliczki na poczet wykonania zmówienia.

Rozdział    VIII      Termin  wykonania zamówienia

Rozdział     IX       Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu

Rozdział     X         Oświadczenia i dokumenty, jakie  ma dostarczyć

wykonawca  w celu   potwierdzenia określonych

wymagań w stosunku  do przedmiotu zamówienia

Rozdział     XI       Sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami

Rozdział     XII      Wymagania dotyczące wadium

Rozdział    XIII      Termin  związania ofertą

Rozdział    XIV      Opis  sposobu przygotowania oferty

Rozdział    XV       Podwykonawca dalszy podwykonawca

Rozdział    XVI      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział    XVII     Opis sposobu obliczania ceny

Rozdział   XVIII    Informacje dotyczące walut obcych

Rozdział   XIX       Opis kryteriów, którymi Zamawiający  będzie

się  kierował  przy wyborze oferty, wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu

oceny  ofert

Rozdział   XX        Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać

dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział   XXI       Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Rozdział   XXII      Projekt  umowy

Rozdział   XXIII    Umowa ramowa

Rozdział   XXIV    Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Rozdział   XXV     Postanowienia końcowe.

Rozdział  I

Nazwa oraz adres  zamawiającego .

GMINA  KOŁBIEL    UL.SZKOLNA  1       05 - 34- KOŁBIEL

Rozdział  II

Tryb udzielenia zamówienia .

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  roboty  budowlane  o wartości powyżej 30.000,00 euro a  poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych,  prowadzone w trybie przetargu  nieograniczonego.

Rozdział  III

Opis  przedmiotu zamówienia .

1.Przedmiotem zamówienia  jest na budowa "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlewnia P1, P2, P4, w miejscowości Kołbiel, Borków,  Rudno” .

Klasyfikacja wg.  CPV

45111200 – 0   - Roboty w zakresie przygotowania terenu  pod budowę  i roboty ziemne.

45231300-8    -  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzenia ścieków

2. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę sieć kanalizacji sanitarnej –Zlewnia P1, P2, P4

w  miejscowościach  Borków i Kołbiel oraz w miejscowości Rudno na działkach nr ewid.690

i nr ewid.1600,  w tym:

2.1.Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

2.1.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w

gruncie  kategorii  III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1km, wykop mechaniczny 80% -                                           -   17379,072 m3,

2.1.2. Wykopy liniowe pod fundamenty , rurociągi , kolektory, w gruntach suchych kategorii

III-IV  a wydobyciem urobku łopatami lub wyciągiem ręcznym głębokości do 3,0 m

szerokość 0,6 x 1,50 m – wykop ręczny  20% -                                             -  3475, 80 m3

2.1.3. Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,60m3na odkład w gruncie

kat.III – poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne -                             - 1507,50 m3

2.1.4. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,6m3  w ziemi kategorii III

uprzednio  zamagazynowanej  w hałdach z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na  odległość do 1,0 km -                                          -   22361,00 m3

2.1.5.Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km  samochodami

Samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemia kategorii III-IV

Krotność 4   -                                                                                                 - 22361,00 m3

2.1.6.Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3,0m wypraskami

w gruntach suchych kategorii III-IV wraz z rozebraniem, szerokość do 1,0m-  - 16674,00m2

- Poszerzenie wykopu na studnie i przepompownie ścieków -                           -    856,80 m2

2.1.7. Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości od 3,0m  palami

Szalunkowymi – wypraskami w gruntach  nawodnionych kat. I- II wraz z

rozbiórką -                                                                                                   -   10004,40m2

Poszerzenie wykopu na studnie i  przepompownie ścieków                     -         612,00 m2

2.1.8. Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o grubości 15,0 cm        - 5716,88m2,

2.1.9.  Zasypywanie wykopów spycharkami  z przemieszczeniem gruntu na odległość do

10,0 m  w gruncie kategorii I-III zasypka mechaniczna gruntem 90% -    -  19353,132 m3,

2.1.10.Zasypanie wykopów liniowych  ścianach pionowych  głębokości od 3,0m  w gruncie

kategorii III- IV szerokości  0,6 -1,50m – zasypka ręczna gruntem 10% -     - 1935,00 m3

2.1.11.Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi  grunty spoiste

kategorii III-IV -                                                                                         - 22145,400 m3

2.1.12.Ścinanie drzew piłą mechaniczną  (śred. 36 – 45 cm) -                              - 15,00  szt.

2.2. Roboty montażowe  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

2.2.1.Kanały z rur  PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 250 mm -  - 393,00 m,

2.2.2.Kanały z rur PVC typu S łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm-  -  4376,o m,

2.2.3.Sieci wodociągowe – montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD)  o średnicy

Zewnętrznej 200 mm/ analogia rury kanalizacyjne-                                     -  34,00 m

2.2.4.Sieci wodociągowe – połączenie rur polietylenowych  ciśnieniowych  PE, PEHD) metodą

zgrzewania czołowego o  średnicy zewnętrznej  200 mm -                        -   12  złączy,

2.2.5.Próba szczelności kanałów rurowych  o średnicy nominalnej  200 mm -       -  4794,00 m

2.2.6.Studzienki kanalizacyjne  systemowe  KESSEL o średnicy  1000 mm zamknięcie rurą

Kolankową -                                                                                      -   140 szt.

2.2.7.Studzienki kanalizacyjne systemowe KESSEL o średnicy 600 mm zamknięcie

Rura teleskopowa -                                                                               -     61 szt.

2.2.8.Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi „PS” przy grubości ściany 20 cm otwór o

Średnicy nominalnej  210 mm -                                                              -    402 szt.

2.2.9.Rury ochronne z PCW  układane w wykopie – budowa/ analogia rury osłonowe miejscu

kolizji z rurociągiem gazowym Pe -                                               -      66,00 m

2.2.10.Rury ochronne z rur PCW układane w wykopie – budowa  -        -     162,00 m

2.2.11.Przewierty o długości  do 20 m  maszyną do wierceń poziomych  WP 30/60 rurami o

średnicy 300-600 mm  w gruntach kategorii III-IV. -                                  -     30,00 m

2.2.12.Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej  100-300 mm  w rurach

ochronnych -                                                                                 -     30,00 m

2.3.Roboty ziemne kanalizacja sanitarna tłoczna

2.3.1.Robotuy ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3

w gruntach kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi  na

odległość do 1 km – wykop mechaniczny  90% -                         -  5500,80 m3,

2.3.2.Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kategorii

III-IV z   wydobyciem urobku łopatami lub wyciągiem ręcznym głębokość wykopu do 3,0m

szerokość  0,6 – 1,50 m  - wykop ręczny 10% -                            -    550,00 m3,

2.3.3.Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi  0,60 m3 na odkład w gruncie

kategorii  III- poszerzenie wykopu pod studnie  kanalizacyjne -    -  175,00 m3,

2.3.4.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w ziemi kategorii I-III

Uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1 km -                                   -    6225,00 m3

2.3.5.Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte  0,5 km transportu ponad 1 km

samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kategorii

III-IV – Krotność 4 -                                                                        -  6225,00 m3,

2.3.6..Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3,0 m

Wypraskami  w gruntach suchych kategorii III-IV wraz z rozbiórką –

szerokość do 1,0 m  -                                                                       -   7640,00 m2

Poszerzenie umocnienia na studnie -                                               -     175,00 m2

2.3.7.Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm  -  - 3785,00 m2,

2.3.8.Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10,0 m

w gruncie kategorii I-III  zasypka mechaniczna w gruncie 90% -     -  5091,525 m 3,

2.3.9.Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokość do 3,0 m, kategoria

gruntu III-IV  szerokość  0,6 – 1,5m – zasypka ręczna gruntem10% -  -  509,00 m3

2.3.10.Zagęszczenie nasypów ubijakami  mechanicznymi , grunty spoiste

kategorii III-IV-                                                                                -     8167,75 m 3

2.4. Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej tłocznej

2.4.1. Sieci wodociągowe- montaż wodociągów z rur polietylenowych

(PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej  125 mm, -                                 -   2349,00 m,

2.4.2.Sieci wodociągowe- montaż rurociągów z rur polietylenowych  (PE,PEHD),

o średnicy zewnętrznej  110 mm -                                                 -   1471,00 m,

2.4.3.Sieci wodociągowe – połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,PEHD metodą

zgrzewania  czołowego o średnicy zewnętrznej 125 mm -       -   404,00 złączy,

2.4.4.Sieci wodociągowe – połączenie  rur polietylenowych ciśnieniowych  (PE,PEHD)

metodą zgrzewania czołowego o średnicy zewnętrznej  110 mm  -   - 250,00 złączy,

2.4.5.Studzienki kanalizacyjne systemowe- analogia/ studnie  rozprężne  Sr PE 1000 – 3,0 szt.

40.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy  12000mm w gotowym wykopie  o

głębokości  do 3,0 m -                                                                   -    12,00 studni

2.4.6.Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,

o średnicy  do 110 mm. -                                                                -    20.00 prób,

2.4.7.Oznakowanie trasy  rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - 3820,00m 2.4.8.Rury ochronne  z PCW układane w wykopie  - budowa   --           -     21,00 m,

2.4.9.Rury ochronne z  PCW układane  w wykopie -  rozebranie  -        -     21,00 m,

2.410.Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 i 16  atm.  o średnicy 80-100 mm

dla rur PE -                                                                                      -      3,00 kpl.

2.4.11.Montaż trójnika kołnierzowego  Combi PN 6 i 16 atm.  o średnicy  80-100 mm,

dla rur PE-                                                                                      -    21,00 kpl.

2.4.12.Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez  obudowy o średnicy

50 mm z nasuwką  -                                                                      -        3,00 kpl

2.4.13.Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o średnicy 50 mm – z

nasuwką /analogia – zawór napowietrzająco –odpowietrzający kołnierzowy DN50-3,0kpl.

2.4.14.Zasuwy żeliwne  klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o średnicy 100 mm –

z nasuwką -                                                                                    -     36,00 kpl.,

2.4.15.Przewierty o długości  do 20 m  maszyną do wierceń poziomych WP-15/25 rurami

o średnicy  150-250 mm w gruntach kategorii I-II -                      -     35,00 m

2.4.16.Przeciąganie rurociągów przewodowych  o średnicy  nominalnej  100-300 m

w rurach ochronnych -                                                                   -     35,00 m

2.5. Sieciowe przepompownie ścieków

2.5.1.Dostawa montaż  i uruchomienie  przepompowni  ścieków  1 kpl. -   -    3,00 kpl,

2.5.2.Mechaniczne  wykonanie  koryta na całej  szerokości jezdni i chodników w gruncie

kategorii I-IV głębokości 20 cm  -                                                  -  60,00 m2

2.5.3.Podsypka cementowo-piaskowa  z zagęszczeniem ręcznym  - 3 cm grubość

Warstwy po zagęszczeniu -                                                             -   60,00 m2,

2.5.4.Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – za każdy

dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu -                           -    60,00 m2

2.5.5.Nawierzchnia z tłucznia kamiennego  - warstwa dolna z tłucznia – grubość

po zagęszczeniu  10 cm -                                                                -    60,00 m2,

2.5.6.Ławy pod krawężniki betonowa z oporem -                                   -  7,80 m3,

2.5.7.Krawężniki betonowe  wtopione  o wymiarach  12x25 cm na podsypce

cementowo-piaskowej-                                                                  -   52,00 m,

2.5.8.Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska – barierki z kątownika stalowego  na słupkach

z teownika stalowego wypełnione siatką stalową ocynkowaną -    -  52,00 m,

2.5.9.Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska – brama stalowa z kształtowników wypełniona

siatką ocynkowaną -                                                                         -    3,00 szt.

2.5.10.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 2000 mm w gotowym wykopie

o głębokości do 3,0m (Komora dociążająca) -                                -   3,00 studnie,

2.5.11.Studnie  rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetonowych o średnicy 2000 mm,

wykonane metodą studniarską w gruncie kategorii  III, dodatek za każde

0,5m ponad  5 do 7, 0  m -                                                                -     3,00 m,

2.5.12.Płyty fundamentowe  żelbetowe – z zastosowaniem pompy do betonu /analogia

element  dociążający  -                                                                     -   12,540  m3,

2.5.11.Przygotowanie i montaż  zbrojenia elementów budynków i budowli-

pręty żebrowane -                                                                             -   1,35 t,

2.6.  Roboty drogowe  odtworzeniowe

2.6.1.Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubość 15,0 cm /

analogia- wymiana gruntu -                                                            -   528,00 m3,

2.6.2.Mechaniczne rozebranie  nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych

o grubości  3 cm -                                                                           -   440,00 m2

2.6.3.Profilowanie i zagęszczanie  podłoża wykonywane  mechanicznie w gruncie

kategorii II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  -           -  440,00 m2,

2.6.4.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonana sprzętem rolniczym –

grubość  podbudowy po   zagęszczeniu 12 cm -                           -  440,00 m2

2.6.5.Podbudowa z kruszywa łamanego  - warstwa dolna o grubości po

zagęszczeniu  15 cm  -                                                                  -  440,00 m2

2.6.6..Podbudowa  z kruszywa naturalnego – warstwa górna o grubości

po zagęszczeniu   8 cm -                                                             -  440,00 m2,

2.6.7.Nawierzchnia z mieszanek  mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych

warstwa  wiążąca  asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 4,0 cm  -   -  440,00 m2,

2.6.8.Nwierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  grysowo-żwirowych –

Warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu  3,0 cm -             -  440,00 m2,

2.6.9.Nawierzchnia  z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralna

asfaltowa każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu -  krotność = 2  -   - 440,00 m2

Rozdział  IV

Oferty  częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział  V

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenia wykonawcy zamówienia zamówień uzupełniających,  polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia o wartości do 15% wartości zamówienia podstawowego

Rozdział VI

Oferty  wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział  VII

Zaliczki na poczet wykonania zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet  wykonania  zamówienia.

Rozdział  VIII

Termin  wykonania zamówienia

Rozpoczęcie realizacji  w terminie 10 dni od dnia udzielenia zamówienia publicznego, zakończenie  do dnia 30 maja  2015 roku.

Rozdział  IX

Opis warunków udziału  w postępowaniu.

1. W przetargu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy  spełniają wymagania opisane w art.22

ust.1  ustawy PZP.:

1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadają  wiedzę  i doświadczenie,

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej  i  finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

2. Sposób oceny spełnienia wymaganych warunków:

1) przy dokonaniu oceny spełnienia warunków  Zamawiający  będzie  się

kierował regułą:   "spełnia albo nie spełnia",

2) niespełnienie chociażby  jednego warunku  skutkować będzie  wykluczeniem

Wykonawcy  z postępowania,  ofertę Wykonawcy  wykluczonego  uznaje się  za

odrzuconą.

Rozdział  X

Oświadczenia i dokumenty,   jakie ma dostarczyć wykonawca w celu  potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia określonych wymagań  w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1. W celu potwierdzenia, że  wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą" należy przedłożyć:

- Pisemne oświadczenie  wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, (załącznik Nr 2 do SIWZ).

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenie  właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania  decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składania na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji  właściwego organu – wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24  ust.1  pkt 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24  ust.1  pkt  9  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

1.1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce  zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego  likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,.

b)  nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo, że uzyskał  przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie  na raty

zaległych zaległości lub wstrzymania  w całości wykonania decyzji właściwego organu,

wystawiony nie wcześniej niż 3  miesiące przed upływem terminu do składania ofert,.

c)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej

niż 6  miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,.

d)  zaświadczenie  właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w

art.24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych wystawiony nie

wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,.

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie

należy  przedłożyć następujące dokumenty:

a) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie , wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonanie zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w tym przynajmniej jedną robotę

budowlaną związaną z realizacją kanalizacji sanitarnej o wartości powyżej 1.000.000,00 zł

b)  Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia  wraz z informacją o podstawie do

dysponowania tymi zasobami.

c)  wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia, w

szczególności odpowiedzialnych za  kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat  ich kwalifikacji  zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu  wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

d) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają

wymagane  uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek  posiadania takich uprawnień.

. .

3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia  należy przedłożyć następujące dokumenty;

a)  informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową  wykonawcy,

wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

4 .Jeżeli Wykonawcy wspólnie  ubiegają się o zamówienie  (konsorcjum), zgodnie z art.23

w związku z art.141 ustawy Prawo zamówień publicznych . Zamawiający żąda:

a)  wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty dokumenty  wymagane

od  Wykonawców wymienione w pkt.1  lit.a- f,  pkt3  lit. a- b. Dokumenty

wymienione w  pkt 2  lit. a- d  składane mogą być wspólnie i takiej podlegać będą ocenie.

b)  wszelka korespondencja  prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem

działającym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawców tworzących

konsorcjum. Wykonawcy  tworzący konsorcjum  zobowiązani będą  najpóźniej  przed

zawarciem  umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

c)   umowa o której mowa w pkt 4 a, winna zawierać  w szczególności:   oznaczenie stron,

cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac

przewidzianych do wykonania  przez każdą ze stron oraz zasady  dokonywania rozliczeń.

d)   wszyscy konsorcjanci mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty określone w  p.pkt 1.1.  lit.a-d, natomiast

dokumenty  określone w pkt 2 lit a- d  i pkt.3 lit.a-b mogą być złożone wspólnie i takiej będą

5. Wykonawca , wykazując spełnienie warunków, o których mowa  w art.22 ust.1. ustawy, polegający na zasobach  innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przedłoży:

a)   dokument określający zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

b)   dokument określający sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,

przy wykonywaniu zamówienia,

c)   dokument określający  charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innymi

podmiotami

d)   dokument określający zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

6. Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty zostały złożone w formie

oryginału lub kserokopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

7. Dokumenty sporządzone w języku  obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język

polski.

Rozdział XI

Sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami

1. W postępowaniu o udzielenie  zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Wykonawcy przekazują pisemnie.

2. Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub jego strony internetowej.

3.Wszystkie informacje  dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej,  a ponadto w uzasadnionych przypadkach, w szczególności braku adresu Wykonawców, umieszczane  na stronie internetowej  Zamawiającego .

4. Adres strony internetowej Zamawiającego    www.kolbiel.biuletyn.net

5. W przypadku gdy Zamawiający  lub Wykonawca przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną  lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia  otrzymania  wiadomości.

6. W przypadku  braku potwierdzenia  otrzymania  wiadomości przez Wykonawcę  domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatnio znany adres mailowy lub nr faksu podany przez Wykonawcę  zostało mu doręczone  w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

7. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach Zamawiający może w każdym  czasie przed  upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację  przekazuje się  niezwłocznie wszystkim Wykonawcom.

8. Osobami  upoważnionymi do kontaktowania się   z  wykonawcami są: Teresa Majchrzyk i

Piotr Zadrożny.

9. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi  pracownikami  odbywać się może tylko w godzinach od 8.00 do 15.00  w dni powszednie od wtorku do piątku, w  poniedziałki od godziny 9.00 do godziny 16.00,  w  siedzibie  Zamawiającego.

10. W przypadku  gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie  do wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze protokół z tej czynności.

.                                              Rozdział  XII

Wymagania dotyczące wadium

1.  Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  wymaga  wniesienia

wadium w wysokości 10.000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych

2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania  ofert.

3. Wadium może być wnoszone  w jednej lub kilku następujących  formach:

3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek  bankowy w B.S. Mińsk Mazowiecki  O/Kołbiel

19 9226 0005 0055 0808 2000 0010   z dopiskiem " "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

zlewnia P1, P2, P4, w miejscowości Kołbiel, Borków,  Rudno”,  za termin wniesienia

wadium  w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin w którym  odpowiednia kwota

znajdzie się na  rachunku Zamawiającego:

3.2) poręczeniach bankowych  lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

3.3) gwarancjach bankowych;

3.4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5  pkt.2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu  Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości  (Dz.U.z 2007r  Nr 42,  poz.275, z późn. zm.).

4.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna

być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać  następujące elementy:

4.1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta

(banku lub instytucji  ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazania ich siedzib

4.2)  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

4.3)  kwotę gwarancji,

4.4)  termin ważności gwarancji,

4.5) zobowiązanie gwaranta do "zapłacenia  kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie  lub,

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy".

5.Postanowienia punktu 4 stosuje się  odpowiednio do poręczeń określonych w ppkt. 2  i  5.

6.W przypadku złożenia przez Wykonawców wadium w formie o której mowa  w punkcie  3  ppkt 2-5,Wykonawca zobowiązany jest   włączyć do oferty kopie dokumentu gwarancji potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji osobno załączyć do oferty.

7.Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym  wadium wniesione w pieniądzu.

8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć  ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

9. Zamawiający  zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 PZP.

10. Zamawiający  zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca którego oferta została

wybrana:

1) odmówi podpisania  umowy w sprawie zamówienia publicznego  na warunkach

określonych w ofercie;

2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ;

3)  zawarcie umowy w sprawie  zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział  XIII

Termin  związania ofertą

1. Wykonawcy zostają związani ofertą  przez okres 30 dni ,

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składania ofert..

Rozdział  XIV

Opis sposobu przygotowania oferty

1.Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik  nr 1 do SIWZ.

2.Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone i ponumerowane.

3.Zamawiający wymaga aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych.

4.Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym, atramentem.

5.Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

6. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane (można nie  numerować i nie podpisywać stron niezapisanych)  oraz spięta w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez osobę uprawnioną do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

7.Upoważnienie (pełnomocnictwo) do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy  musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów  dołączonych do oferty. Upoważnienie  (pełnomocnictwo) musi być przedstawione w formie oryginału.

8. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

9. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

10.Wykonawca składając ofertę może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako:   "część jawna oferty"  i  "część zastrzeżona oferty". Wszystkie strony  "części zastrzeżonej oferty" muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

11.Oferta musi być złożona w opakowaniu:

1) nieprzejrzystym, zamkniętym ;

2) zaadresowana  następująco:

Urząd Gminy Kołbiel  ul.Szkolna 1  05 - 340 Kołbiel

3) opatrzona  napisem:  Oferta  na wykonanie robót budowlanych  "Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej zlewnia P1, P2, P4, w miejscowości Kołbiel, Borków, Rudno”,

wraz z numerami telefonów.

12.W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie  należy napisać " dostarczyć do

Urzędu Gminy Kołbiel w Kołbieli przy ul.Szkolna 1,  do dnia  22 maja  2014 roku

do  godziny  11.00.

13.Zmiana wycofanie oferty:

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem

terminu składania ofert.

2) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w

sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie będzie dodatkowo

oznaczone określeniem "zmiana"  lub  "wycofanie".  Do zmiany lub wycofania oferty

konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę

lub  wycofanie jest uprawniona do reprezentowania  Wykonawcy.

14.Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca .

15. Zamawiający nie przewiduje  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział   XV

Podwykonawca  i  dalszy podwykonawca

1.Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców i dalszych podwykonawców.

2.Wykonawca w ofercie wskaże części zamówienia, których  wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy spełniającemu wymogi określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wykonawców.

3.Zawarcie umowy o podwykonawstwo  może nastąpić z zachowaniem procedury określonej w art.143d ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział   XVI

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego  Urząd Gminy Kołbiel ul.Szkolna  1,

05  -340 Kołbiel, pok Nr 14 (Sekretariat)  do dnia  22 maja 2014 roku do godziny  11.00

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania  po upływie  terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Zamawiający może przedłużyć termin  składania ofert,  informując o tym wszystkich wykonawców, zgodnie z art.38  ust.6  PZP.

4. Otwarcie ofert:

1) otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  pok. Nr 13

w  dniu  22  maja 2014 roku,  o godzinie  11.30

2) otwarcie ofert  jest jawne;

3) bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia,

4) podczas  otwarcia ofert  (część jawna postępowania )   Zamawiający ogłosi  nazwy

(firmy) oraz adresy Wykonawców  i ceny  ofert.

5)Informacje o których  mowa w ust. 4  pkt  3  i   4,  Zamawiający przekazuje Wykonawcom,

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert,  na ich wniosek.

6) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyłonienia

Wykonawcy

Rozdział   XVII

Opis sposobu obliczania ceny

1.Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie  książki przedmiarów,

opisu  przedmiotu  zamówienia, projektu budowlanego,  ujmując wszelkie koszty związane z

realizacją  zamówienia  obejmującego budowę sieć kanalizacji sanitarnej –Zlewnia P1, P2, P4

w  miejscowościach  Borków i Kołbiel oraz w miejscowości Rudno na działkach nr ewid.690

i nr ewid.1600,  uwzględniając koszty  urządzenia placu budowy, obsługi geodezyjnej,

oznakowania dróg na czas budowy  zgodnie z:

1.1. Książką przedmiarów   stanowiąca  załączniki  Nr  3  do   SIWZ,

1.2. Projektem budowlanym – Sieć kanalizacji  sanitarnej z przyłączami  Tom I

kanalizacja sanitarna Kołbiel , Borków oraz Rudno  dz.nr; nr ewid. 690,1600   –

wersja fotograficzna  stanowiąca,  załącznik Nr  5   do SIWZ,

1.3. Dokumentacją geotechniczną  stanowiącą załącznik Nr 6

1.4. Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą

załącznik nr 7 do SIWZ

1.5. Umową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ

2. Kosztorys sporządzony na podstawie dokumentacji określonej w Rozdziale XVII  pkt.1

wykonawca winien załączyć do oferty

3.Cena ofertowa powinna  być  podana następująco:

1) cena netto  (bez VAT),

2) stawka  i  kwota podatku od towarów i usług  (VAT),

3) cena  brutto  (z VAT).

4.Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita  brutto  (z VAT).

5.Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana  cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych

polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

6.Zamawiający poprawi oczywiste  omyłki pisarskie i rachunkowe w sposób określony w art. 87

ust.2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział  XVIII

Informacja dotycząca walut obcych.

Rozliczenia między  Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

Rozdział  XIX

Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone  Zamawiający przyjął cenę jako  kryterium  oceny ofert określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia.

2. Sposób oceny  ofert  -  opis kryterium:

Cena     ----------   100%     =   100 pkt.

3.  Ocena  ofert w zakresie powyższego kryterium  zostanie dokonana w następujący sposób:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, kwota najniższej ceny oferty  będzie dzielona

przez kwotę każdej następnej oferty, a iloraz  będzie mnożony przez 100.

Uzyskane punkty zaokrągla się do całości, według zasady,  uzyskany ułamek  punktu 0,5 i

powyżej  zaokrągla  się do  całości w górę a poniżej 0,5  zaokrągla się w dół do pełnej liczby

punktów.

4. Zamawiający wybiera ofertę która  uzyskała najwyższą ocenę punktową. W przypadku

ofert o takiej samej cenie Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty o tej

samej cenie do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.

Rozdział  XX

Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. O wyborze oferty Zamawiający  zawiadamia niezwłocznie Wykonawców,  którzy ubiegali

się o udzielenie zamówienia,  podając nazwę  (firmę) i adres  Wykonawcy,  którego ofertę

wybrano oraz  jej cenę.

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym

niż  7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu

związania ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie  zamówienia  publicznego,   Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostałych ofert, bez przeprowadzania  ich ponownej oceny,  chyba, że zachodzą

przesłanki, o których mowa  w  art.93 ust.1 PZP.

Rozdział  XXI

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Zgodnie z art.147 - 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U z  2010 roku  Nr 113, poz. 759 – z późniejszymi zmianami)  Wykonawca złoży na rzecz  Zamawiającego  zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz wad, które zostaną ujawnione przy odbiorze lub w czasie  trwania gwarancji  w wysokości  5%  ceny całkowitej podanej w ofercie.

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w  jednej lub kilku następujących formach;

1.- w pieniądzu ,

2.- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-

kredytowej,  z tym że zobowiązanie  kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3.- gwarancjach bankowych,

4.- gwarancjach ubezpieczeniowych,

5.- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b, ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz.U.z 2007r  Nr 42,  poz.275,- z późniejszymi zmianami)

Zabezpieczenie   wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca  przelewem na rachunek bankowy;

B.S. Mińsk Mazowiecki  O/Kołbiel   19 9226 0005 0055 0808 2000 0010

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  musi być  wniesione przed zawarciem umowy a dowód wniesienia zabezpieczenia należy przedłożyć w dniu zawarcia umowy.

Rozdział  XXII

Umowa

1. Zamawiający na podstawie art.144 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany treści umowy w przypadku;

1)zmiany obowiązującej stawki  podatku od towarów i usług VAT

2) wystąpienia nowych okoliczności lub błędów w dokumentacji projektowej, ujawnionych

w trakcie \realizacji zamówienia.

3) nie uzyskania pomocy finansowej w ramach działania 321  Podstawowe

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich  na lata 2007 – 2013, którą to pomoc zamawiający zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie części zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminy

realizacji i finansowania tej części zamówienia.

2. Projekt  umowy  stanowi załącznik  Nr  6. do  SIWZ.

Rozdział  XXIII

Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Rozdział XXIV

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1.  Wykonawcom, których interes  prawny, w uzyskaniu  zamówienia  doznał  lub  może  doznać

uszczerbku, w wyniku  naruszenia  przez Zamawiającego  zasad określonych w ustawie  PZP,

przepisach  wykonawczych oraz specyfikacji  przysługują środki ochrony prawnej określone

w Dziale  VI   ustawy   Prawo zamówień publicznych  zgodnie z art. 179 - 184.

Rozdział XXV

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks  Cywilny.

2. Integralną  częścią  niniejszej specyfikacji istotnych warunków  zamówienia są:

2.1. Formularz ofertowy  -  Załącznik  Nr 1

2.2. Oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia  na podstawie  art.24 ust.1  PZP.  –

załącznik Nr 2,

2.3. Książka przedmiarów  - załącznik  Nr 3

2.4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- załącznik Nr 4

2.5. Projekt budowlany – wersja fotograficzna  - załącznik  Nr 5

2.6. Dokumentacja geotechniczna –  załącznik  Nr 6

2.7. Specyfikacja Techniczna Warunków wykonania i odbioru robót -załącznik Nr 7

2.8. Projekt umowy -  załącznik  Nr 8

Zatwierdzam:

.......................................................................