Projekt                                                                                                                Zał. Nr 5 do SIWZ

UMOWA NR  ……./2019

Zawarta w dniu ..........................2019 roku  pomiędzy  Gmina Kołbiel, z siedzibą w Kołbieli przy ul. Szkolna 1 , NIP 822-10-20-459  reprezentowaną przez:

1.Adam Budyta  - Wójta Gminy Kołbiel

2.Ewa  Mazek   -  Z-ca Wójta  Gminy Kołbiel

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Hanny Michalskiej

zwaną dalej „Zamawiającym",

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zwaną dalej „Wykonawcą ",

Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani „Stronami”

- w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  ogłoszonego  w  Biuletynie Zamówień Publicznych dniu …………. 2019 roku  pod poz. ……………..  została zawarta umowa o treści :

§1.

1.Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do realizacji i wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą    „ Przebudowa  drogi – ulicy 3 Maja w m. Rudzienko”

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

- Projekt budowlany przebudowy drogi – ulicy 3 Maja w m. Rudzienko na odcinku w km

0+050 ÷ 0+448

- Przedmiar robót.

3. Zakres robót  obejmuje wykonanie:

1. Robót przygotowawczych-prace pomiarowe,

2. Robót ziemnych,

3. Odwodnienia,

4. Podbudowy: warstwa odsączająca 10 cm, podbudowa z kruszyw łamanych grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm ,

5. Nawierzchni: warstwa wiążąca grubości 4 cm z betonu asfaltowego, i warstwa ścieralna

grubości 4 cm z betonu asfaltowego,

6. Oznakowania pionowego,

7. Robót wykończeniowych – regulacja pionowa studzienek – zawory wodociągowe i

gazowe .

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji w terenie i zapoznał się z faktycznymi warunkami wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie niezgodności dokumentacji ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie.

5. Strony zobowiązują się do efektywnego współdziałania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do wzajemnego informowania się o wszelkich zdarzeniach mogących stanowić zagrożenie dla terminowej i zgodnej z umową jego realizacji.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  ze sztuką budowlaną  przy zastosowaniu materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

§2

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie od  dnia podpisania umowy do dnia

31 maja  2019roku.

2. Wykonawca rozpocznie realizację  zadania w wyżej wyznaczonym terminie i wszystkie

roboty budowlane związane z przedmiotem umowy wykona w terminie do dnia

31 maja 2019r.

§3

1. Ze strony Wykonawcy kierownikiem robót budowlanych  będzie  ...........................................

....................................................................................................................................  posiadający uprawienia  budowlane ................................................................................................................ .......................................................................................................................................................

2. Inspektorem nadzoru upoważnionym przez Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na zadaniu stanowiącym przedmiot umowy będzie: ..............................................

.......................................................................................................................................................

§4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy  teren budowy  w dniu podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do:

2.1. wynajęcia, urządzenia, utrzymania i zabezpieczenia terenu pod zaplecze budowy,

2.2. zapewnienia ochrony i zabezpieczenia  znajdującego się na terenie budowy i jego

zaplecza mienia oraz zapewnienia niezbędnych warunków bezpieczeństwa,

2.3. całkowitego uporządkowania terenu zaplecza budowy po zakończeniu wszystkich robót.

§5

Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających odpowiednie wymagane świadectwa  jakości i certyfikaty, zgodnie z dostarczoną dokumentacją , obowiązującymi normami technicznymi i innymi przepisami.

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w   §1  wynosi

…………… zł. netto,  po doliczeniu podatku  Vat w wysokości 23% to  jest  …………. zł

wysokość wynagrodzenia  wynosi  …………………. zł brutto /słownie : ……………………

…………………………………………………………………………………………………/.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie roboty i czynności, niezbędne dla

zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z  obowiązującymi  przepisami i normami

technicznymi.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy   jest  niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom kosztów

wykonania  robót kształtujących się na rynku  w czasie wykonywania niniejszej umowy .

4. Wykonawca nie będzie żądał  dodatkowego wynagrodzenia za roboty  podane przez

Zamawiającego  w przedmiarze robót,  a pominięte przez Wykonawcę przy sporządzeniu

kosztorysu ofertowego.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia faktury częściowej za wykonane i odebrane

roboty , płatnej w ciągu 14 dni od jej złożenia .

6. Zapłata przez Zamawiającego faktury końcowej, za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w

ciągu  14  dni od złożenia przez Wykonawcę faktury uprzednio zaakceptowanej przez

Zamawiającego z  konta Zamawiającego w BS Mińsk Mazowiecki  Nr 19 9226 0005 0055

0808 2000 0010.

7. Zapłata przez Zamawiającego faktury końcowej nastąpi w terminie ustalonym przez strony

umowy z uwzględnieniem postanowień  §2  pkt 1 i 2, §7  pkt  1  i  2, §9  ust.1

8. Zakres  rzeczowy i finansowy wystawionej faktury  musi być zgodny z ofertą  i  protokółem

odebranych robót budowlanych.

§7

1.Wykonawca  zobowiązuje się do naprawy na własny koszt wszystkich zniszczeń i  uszkodzeń

dokonanych w  trakcie prowadzenia robót na drogach lokalnych, najpóźniej  przed

protokólarnym odbiorem robót  lub ich elementów.

2.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na własny koszt zniszczeń na drogach lokalnych

użytkowanych w  trakcie  realizacji zamówienia, a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego

sprzętu   budowlanego  najpóźniej przed protokólarnym odbiorem robót lub ich  elementów.

3.Wykonawca  ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu  konieczność wykonania robót

dodatkowych  niezbędnych do  wykonania  z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie

3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

4.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie  opóźnienia w

wykonaniu robót.

§8

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające z

prawidłowego zastosowania  technologii robót przez Wykonawcę odpowiada Zamawiający.

Za inne szkody  wyrządzone osobom trzecim odpowiada Wykonawca.

2.Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń obiektów  nadziemnych widocznych w

terenie oraz uszkodzenie znaków  geodezyjnych

§9

Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy  w następujących przypadkach i wysokościach :

1.  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną :

a). za opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminów  określonych w umowie w

wysokości 0,1%  wartości przedmiotu umowy określonej w §6   za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w terminie wykonania, zakończenia  i przekazania przedmiotu umowy lub jej

poszczególnych elementów  w stosunku do terminów określonych w umowie w wysokości

1 % wartości  przedmiotu umowy określonej w §6  za każdy dzień zwłoki.

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji

określonej  w  §10 oraz rękojmi w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy

określonej w §6  za każdy dzień zwłoki poczynając od dnia wyznaczonego na usunięcie  wad.

W przypadku zwłoki w usunięciu wad  w dodatkowo wyznaczonym terminie, kary umowne

ustalone  w pkt. b  i   c  ulegają podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu

dodatkowego, za każdy dzień zwłoki,

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy  Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości  10% wartości przedmiotu umowy,

określonej w §6,

e) jeżeli kary umowne określone w pkt  a-d nie pokryją  poniesionych strat, Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienia w przekazaniu  Wykonawcy placu (terenu) budowy w wysokości 0,1%

wartości przedmiotu umowy określonej w §6 za   każdy dzień zwłoki ,

b) za odstąpienie od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego,   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości

10% wartości    przedmiotu umowy  określonego w §6 .

§10

Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  gwarancji w zakresie wykonanych   robót  budowlanych oraz użytych materiałów  objętych przedmiotem umowy w  okresie ………………. miesięcy . Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu protokolarnego  zakończenia czynności odbioru robót i przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego do eksploatacji.

§ 11

1. Zgodnie z art. 147-151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.    U. z 2018r. poz. 1986  z późn. zm.)) Wykonawca złoży na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz wad, które zostaną ujawnione przy odbiorze lub w czasie trwania gwarancji w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj.  ……………………….

2. Wykonawca wniesie kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci:

………………………………………………………………………………………..

3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości przed zawarciem umowy. Jeżeli Wykonawca będzie wnosił zabezpieczenie  w formie poręczenia bankowego lub gwarancji ubezpieczeniowej, dokumenty te muszą określać , że zapłata z nich nastąpi bezwarunkowo i nieodwołalnie na pierwsze żądanie Zamawiającego.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie gromadzone na koncie Zamawiającego i będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.

6. Zwolnienie ( wypłacenie ) przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wniesionego zabezpieczenia nastąpi:

a) 70 % wysokości zabezpieczenia po odbiorze robót w ciągu 30 dni,

b) 30 % wysokości  zabezpieczenia po upływie okresu gwarancji w ciągu 14 dni.

7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad występujących w okresie gwarancji i rękojmi po 5 dniach od doręczenia zgłoszenia Zamawiający  ma prawo zlecić usunięcie tych wad innemu Wykonawcy i pokryć koszty naprawy z wniesionego zabezpieczenia złożonego na lokacie terminowej . Konsekwencje utraty odsetek ponosi w całości Wykonawca.

§12

Zamawiający dokona protokolarnego odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy  wykonanego w całości do dnia 31 maja 2019r.  roku.  po spełnieniu następujących warunków:

1. Po zakończeniu całości robót objętych umową

2. Wykonawca w terminie 2 dni przed  terminem odbioru określonego umową złoży  Zamawiającemu informację o zakończeniu robót i  gotowości inwestycji do odbioru.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikaty i atesty materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy oraz inwentaryzację geodezyjną wykonanej inwestycji.

§13

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany obowiązujących przepisów w zakresie stawki podatku Vat,

b) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót

budowlanych zgodnie z wymaganiami technologicznymi – fakt ten musi zostać zgłoszony

Zamawiającemu i potwierdzony przez inspektora nadzoru,

c) na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy , a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu

umowy, pomimo zachowania należytej staranności,

d) wystąpienia konieczności powtórzenia robót stanowiących przedmiot zamówienia nie ujętych

w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym,

e) zaistnienia okoliczności mających charakter tzw.  „siły wyższej” w rozumieniu przepisów

Kodeksu Cywilnego.

§14

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców.

2. Wykonawca w ofercie wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy spełniającemu wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wykonawców.

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić z zachowaniem procedury określonej w art. 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.

§15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawa zamówień publicznych  oraz innych przepisów mających lub mogących mieć zastosowanie.

2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny  właściwy dla miejsca  siedziby Zamawiającego.

§16

Wszelkie zmiany niniejszej  umowy będą  sporządzone w formie pisemnej  podpisane przez Zamawiającego  i Wykonawcę  pod  rygorem nieważności.

§17

Integralną część umowy stanowi:

1. Oferta Wykonawcy,

§18

Umowę  niniejszą sporządzono  w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach  po dwa  dla każdej ze stron.

Zamawiający :                                                                 Wykonawca